四川大学锦江学院毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

| 论文（设计）题目 | 基于SpringBoot+Vue的学生宿舍管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 |  | 专 业 | 人工智能 |  | 年 级 | 2023级 |  |
| 题目来源 | 教师科研课题 | 纵向课题（ ） |  | 题目类型 |  | 理论研究（ ） |  | 注：请直接在所属项目括号内打“√” |
|  |  | 横向课题（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师自拟课题（ ） |  |  |  |  | 应用研究（ ） |  |  |
|  | 学生自拟课题（√） |  |  |  |  | 技术开发（√） |  |  |
| 论文（设计）选题目的、工作任务： 1、选题目的 随着高校学生规模扩大和宿舍管理事务的增多，传统依靠纸质登记、人工统计和分散表格维护的管理方式，已经难以满足学生对于住宿信息动态更新、宿舍资源查询、入住调整、报修处理和数据统计等实际需求。宿舍管理工作涉及学生、楼栋、宿舍、床位、班级、入住状态等多类信息，如果缺少统一的信息化平台，容易出现数据重复录入、查询效率低、记录更新不及时和管理过程不规范等问题。 本课题拟设计并实现一套基于SpringBoot+Vue的学生宿舍管理系统。系统以后端SpringBoot框架为基础，结合MySQL数据库完成数据存储与业务处理，前端采用Vue构建交互界面，实现宿舍管理业务的可视化、流程化和规范化。通过该系统，管理员能够集中维护学生信息、宿舍信息、入住分配、宿舍调整、报修记录和统计数据，提升日常管理效率，降低人工管理错误率。 2、工作任务 （1）毕业设计项目主要任务 本系统以高校学生宿舍管理为业务背景，围绕学生住宿信息维护、宿舍资源管理、入住分配、查询统计和基础系统管理等功能展开设计与实现。主要任务如下： 了解SpringBoot和Vue框架：学习并掌握前后端分离项目的基本开发流程，能够完成后端接口开发、前端页面构建和前后端数据交互。 了解项目所需的其他技术：学习MySQL数据库、MyBatis或MyBatis-Plus、Axios、路由管理、接口调试、数据校验等相关技术，为系统开发奠定基础。 进行需求分析：结合学生宿舍管理业务，明确系统角色、业务流程和功能需求，分析管理员、宿舍管理员和学生等不同用户在系统中的使用场景。 设计系统总体架构和页面结构：完成系统功能模块划分，规划登录、首页统计、学生管理、宿舍管理、入住管理、报修管理、公告管理和个人信息等页面，保证界面简洁、清晰、易用。 设计数据库：根据业务需求设计学生表、宿舍表、楼栋表、床位表、入住记录表、报修表、用户表等数据表，明确字段、主外键关系和数据约束。 完成前端编码：使用Vue完成页面布局、表单录入、列表展示、条件查询、分页、弹窗编辑和数据交互等功能，实现良好的用户操作体验。 完成后端编码：使用SpringBoot完成用户登录、权限校验、数据增删改查、业务逻辑处理、统计接口和异常处理等功能，并保证接口数据格式统一。 完成系统联调与测试：对学生信息管理、宿舍分配、入住调整、报修处理、数据查询和统计展示等核心功能进行测试，检查功能正确性、页面交互和数据一致性。 完善系统和论文材料：根据测试结果优化系统功能和界面细节，整理需求分析、总体设计、数据库设计、系统实现、测试分析等内容，完成毕业论文撰写。 （2）按要求完成毕业设计过程各项任务要求 毕业设计过程的明确要求，即必须完成的毕业设计工作步骤和内容，包括： 1）文献资料阅读和评价； 2）原文资料翻译； 3）现有系统、软件、技术等分析； 4）编写开题报告和开题报告答辩； 5）相关技术和软件工具学习； 6）按照软件系统开发方法进行系统功能模块的开发； 7）系统用户功能需求的验证和评价； 8）功能需求分析文档的整理； 9）毕业设计论文的编写、修改； 10）编写答辩提纲（PPT）； 11）毕业论文答辩。 毕业设计成果的明确要求，即需要提交的文档、软件、系统等，包括： 1）打印版和电子版的毕业论文和文献翻译； 2）打印版和电子版的毕业设计套表； 3）《四川大学锦江学院本科毕业论文（设计）任务书》； 4）《四川大学锦江学院本科毕业论文（设计）开题报告》； 5）《四川大学锦江学院本科毕业论文（设计）中期检查表》； 6）《四川大学锦江学院本科毕业论文（设计）指导教师指导记录表》； 7）学生宿舍管理系统源代码、数据库脚本、系统测试材料及运行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前资料收集情况（含指定参考资料）： [1]蒋晟,陈科.基于SpringBoot的学生宿舍管理系统的设计与实现[J].现代信息科技,2021,5(12):6-9.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.12.002. [2]唐斌斌,叶奕.Vue.js在前端开发应用中的性能影响研究[J].电子制作,2020,(10):49-50+59.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2020.10.020. [3]肖文娟,王加胜. 基于Vue和Spring Boot的校园记录管理Web App的设计与实现[J]. 计算机应用与软件,2020,37(4):25-30,88. DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2020.04.005. [4]王永和,张劲松,邓安明,等. Spring Boot研究和应用[J]. 信息通信,2016(10):91-94. DOI:10.3969/j.issn.1673-1131.2016.10.045. [5]王明维,吴燕燕.基于NFC和微信小程序的学生宿舍门禁系统[J].新型工业化,2020,10(7):115-116+121.DOI:10.19335/j.cnki.2095-6649.2020.07.043. [6]赵佳慧.基于个性化搜索推荐的技术论坛的设计与实现[D].吉林大学,2021.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2021.001451. [7]孙洪盼.基于SpringBoot和Vue的友为交流社区的设计与实现[D].重庆大学,2022.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2022.001430. [8]段岩.智慧宿舍管理系统在高校学生安全管理中的优化路径[J].办公自动化,2025,30(22):55-57. [9]郭慧敏,谭伟,冉茂鑫,等.基于SpringBoot+微信小程序的自习室座位预约系统[J].电脑编程技巧与维护,2026,(5):38-40+65.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2026.05.005. [10]李淼淼,季节,李坡,等. 基于SpringBoot和Vue 3的移动学习管理系统的设计与实现[J]. 无线互联科技,2026,23(4):81-86. DOI:10.3969/j.issn.1672-6944.2026.04.017. [11]杨永亮,梁甜甜. 学生宿舍管理系统研究[J]. 硅谷,2009(22):35-36. DOI:10.3969/j.issn.1671-7597.2009.22.029. [12]刘华明,钱焕然,毕学慧,等. 高校宿舍管理系统的设计与实现[J]. 通化师范学院学报,2021,42(10):89-93. DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2021.10.014. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文（设计）完成计划（含时间进度）： 1、2026年7月10日前：下达毕业论文（设计）任务书，学生接收并确认任务书；梳理论文题目、研究框架、研究思路与主要任务，形成文字化成果，并与指导教师沟通毕设事宜。 2、2026年7月31日前：查阅并整理相关文献资料，明确系统研究背景、研究内容、技术路线和功能需求，完成毕业论文（设计）开题报告及开题相关工作。 3、2026年8月1日至2027年3月7日：围绕基于SpringBoot+Vue的学生宿舍管理系统开展需求分析、数据库设计、前后端功能开发、系统联调和论文初稿撰写，持续根据指导意见修改完善。 4、2027年3月8日至2027年3月12日：完成毕业论文（设计）中期检查，提交阶段性成果，汇报系统实现进度、论文完成情况、存在问题及后续改进计划。 5、2027年3月13日至2027年4月23日：完善系统功能、界面交互、数据处理和测试材料，修改并定稿毕业论文（设计），本科生于2027年4月23日前提交毕业论文（设计）终稿。 6、2027年4月24日至2027年5月6日：根据本科生毕业论文（设计）评阅意见，对论文格式、内容表述、系统材料和相关附件进行修改完善。 7、2027年5月7日至2027年5月18日：准备并参加本科生毕业论文（设计）答辩，完成答辩PPT、系统演示材料和答辩陈述提纲，按要求完成答辩相关工作。 8、2027年5月20日前：配合本科生毕业论文（设计）校内抽检，按学院和指导教师要求整理、提交、归档毕业论文及系统相关材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受任务日期： 2026 年 7 月 10 日 |  |  |  |  | 要求完成日期： 2027年 5 月 7 日 |  |  |  |
| 学生接受任务（签名）：孙乾云 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 导 教 师（签名）： |  |  |  |  | 学院负责人审定（签名）： |  |  |  |